# 歌单数据分析项目时间计划表 (12.1-12.16)

## 📅 总体时间安排

| 时间段 | 主要任务 | 产出物 |

|--------|----------|--------|

| **12.1-12.3** | 数据预处理与探索分析 | 清洗后的数据集、基础EDA报告 |

| **12.4-12.7** | 核心统计分析建模 | 统计模型结果、可视化图表 |

| **12.8-12.10** | 高级分析与文本挖掘 | 文本分析结果、机器学习模型 |

| **12.11-12.13** | 报告撰写与整合 | 完整数据分析报告 |

| **12.14-12.15** | PPT制作与演练 | 演示PPT、演讲稿 |

| **12.16** | 最终提交 | 所有材料提交 |

---

## 🗓️ 详细日计划

### **第一阶段：数据预处理与探索分析 (12.1-12.3)**

**12.1 - 环境搭建与数据导入**

- [ ] 安装必要的R包：`tidyverse`, `lubridate`, `stringr`, `ggplot2`, `corrplot`等

- [ ] 导入原始数据，检查数据结构

- [ ] 创建R Markdown文档作为主要工作文件

```r

# 需要安装的包

required_packages <- c("tidyverse", "lubridate", "stringr", "ggplot2",

"corrplot", "psych", "skimr", "DataExplorer")

install.packages(required_packages)

```

**12.2 - 数据清洗与变量转换**

- [ ] 处理缺失值和异常值

- [ ] Unix时间戳转换为日期格式

- [ ] 分类变量编码处理

- [ ] 创建衍生变量（歌单简介长度、标签数量等）

**12.3 - 描述性统计与EDA**

- [ ] 计算基本统计量

- [ ] 绘制分布图、箱线图

- [ ] 制作变量相关性热力图

- [ ] 完成初步数据探索报告

### **第二阶段：核心统计分析建模 (12.4-12.7)**

账号信息对播放量的影响

歌曲简介名字等对播放量的影响

歌曲标签对播放量的影响

歌曲收藏数、分享数对播放量的影响

时序分析

**12.4 - 假设检验**

- [ ] 不同账号身份对播放量的差异检验（t检验/ANOVA）

- [ ] 等级与播放量的关系分析

- [ ] 收藏数、分享数与播放量的相关性检验

**12.5-12.6 - 回归分析**

- [ ] 构建线性回归模型

- [ ] 模型诊断与优化

- [ ] 变量重要性分析

- [ ] 如果数据分布有问题，尝试广义线性模型

**12.7 - 时间序列分析**

- [ ] 按创建时间分析播放量趋势

- [ ] 季节性模式探索

- [ ] 时间因素在回归模型中的影响

### **第三阶段：高级分析与文本挖掘 (12.8-12.10)**

**12.8 - 文本分析准备**

- [ ] 安装文本分析包：`tm`, `tidytext`, `wordcloud2`, `topicmodels`

- [ ] 歌单名、简介、标签的文本预处理

- [ ] 词频分析和词云制作

**12.9 - 文本情感分析与主题建模**

- [ ] 情感分析（如果有情感词典）

- [ ] LDA主题建模探索歌单主题

- [ ] 文本特征与播放量的关系分析

**12.10 - 机器学习建模**

- [ ] 随机森林/XGBoost预测模型

- [ ] 特征重要性分析

- [ ] 模型性能评估

### **第四阶段：报告撰写与整合 (12.11-12.13)**

**12.11 - 报告结构搭建**

- [ ] 创建报告框架

- [ ] 整理所有分析结果

- [ ] 编写引言、方法部分

**12.12 - 结果与讨论撰写**

- [ ] 描述主要发现

- [ ] 结合可视化图表解释结果

- [ ] 撰写讨论和业务建议

**12.13 - 报告完善**

- [ ] 校对和润色报告

- [ ] 添加结论和局限性

- [ ] 格式调整和美化

### **第五阶段：PPT制作与演练 (12.14-12.15)**

**12.14 - PPT内容制作**

- [ ] 提炼报告核心内容

- [ ] 设计PPT结构（问题-方法-发现-建议）

- [ ] 制作关键可视化图表

**12.15 - 演练与优化**

- [ ] 练习演讲

- [ ] 调整PPT内容和顺序

- [ ] 准备可能的问题和回答

### **第六阶段：最终提交 (12.16)**

- [ ] 最终检查所有材料

- [ ] 提交完整报告、代码和PPT

- [ ] 项目完成

---

## 🛠️ 具体操作指南

### **每日工作流程**

1. **早上**：回顾前日进度，制定当日具体任务清单

2. **工作时间**：专注代码编写和数据分析

3. **晚上**：整理当日成果，准备次日工作

### **R项目组织建议**

```

歌单分析项目/

├── data/

│   ├── raw/          # 原始数据

│   └── processed/    # 处理后的数据

├── scripts/

│   ├── 01_data_cleaning.R

│   ├── 02_eda.R

│   ├── 03_statistical_analysis.R

│   ├── 04_text_analysis.R

│   └── 05_machine_learning.R

├── output/

│   ├── figures/      # 生成的图表

│   └── tables/       # 生成的表格

├── report/

│   ├── 歌单分析报告.Rmd

│   └── 歌单分析报告.html

└── presentation/

└── 歌单分析演示.pptx

```

### **效率提升技巧**

1. **使用R Markdown**：整合代码、结果和解释

2. **函数化编程**：将重复操作封装为函数

3. **版本控制**：使用Git进行版本管理

4. **定期备份**：避免数据丢失

5. **模块化工作**：每天完成一个独立模块

---

## 📊 关键检查点

- **12.3**：确保数据清洗完成，基础EDA可展示

- **12.7**：核心统计模型完成，主要假设得到验证

- **12.10**：高级分析和文本挖掘有实质性发现

- **12.13**：报告初稿完成，逻辑清晰

- **12.15**：PPT和演讲准备就绪

按照这个计划执行，您将能够按时完成一份专业的数据分析报告。如果在任何阶段遇到困难，可以随时寻求帮助！祝您项目顺利！

- 假设检验 期望方差方面（也许可以探讨部分标签更容易爆但是如果没有容易死）

- Lm，glm，model 选择

- Smoothing

- Annova，多因子比较

- 置换检验

- PCA和聚类算法

- 随机森林

文本数据 热词+热词的影响（好坏以及程度）

歌单结果数据 （分析一下收藏，评论那些数据，然后说明一下要关注什么就行了）

作者数据 （分析一下达人、粉丝数之类的有没有影响）

标签数据 （什么样的标签比较容易收到欢迎）

时序分析 （看看有没有周期性说法，比如某段时间发的歌更容易火）

总结

Zzs：提数据给说法，合理就行，然后最后根据结论给个方案